360同城帮项目书

项目名称:360同城帮网页制作.

项目周期:6天.

项目目的:实战前端的工作流程,运用前面一个半月的知识

开发工具:weistorm ,github, node.js express, require.js , backbone.js ,fis3

**项目计划**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 完成项目内容 | 完成情况 |
| 9月23 | 完成同城帮首页 | 完成 |
| 9月24 | 同城帮各个分页 | 未完成 |
| 9月26 | 分页及高德地图的导入 | 完成 |
| 9月27 | Github的学习与使用 | 完成 |
| 9月28 | Node.js的学习 | 完成 |
| 9月29 | Express的学习 | 完成 |
| 9月30 | 项目细节修改,结束 |  |

同城帮项目实现的功能有:

1. 首页轮播图
2. 首页的菜单
3. 店铺的动态添加数据
4. 搜索功能
5. 高德地图的导入
6. 店铺地址在高德地图中的显示
7. 店铺信息的分页显示
8. node.js的web服务器
9. fis3项目管理
10. require模块化开发

**项目结束总结**

这次同城帮项目是学习中期的一个大型项目,几乎用到了前面一个半月的所有知识,我觉得这次的实训项目给我的体会很多,正是通过这样的项目,我觉得我们才能成长的更快,这样才认识了自己的很多不足与错误,通过实训让我们能准确的,快速的去改正和学习.在项目中也学会了,怎么去处理问题,怎么去了解项目过程,怎么去解决项目中遇到的各种问题,只有从这样的实训过程中,才能去学到在课堂中学不到的一些知识,通过这次的实训,觉得自己还是要多努力.

项目人:王健

2016年9月30日